Tidsplan BargainBarter indtil aflevering

|  |  |
| --- | --- |
| 3. november | Sprint 4 start. Skal laves:   * Chat * Bytteanmodning * Kort med alle barterads * Få hjemmeside på domæne * (Rapport+doku) |
| 17. november | Sprint 5 start.  17. november SIDSTE UDKALD FOR DOMÆNE   * Finpudsning * Bugfixes * Styling * (Rapport+doku) |
|  |  |
| 4. december | Nix pille på hjemmeside – kun rapport/doku herfra. |
| 18. december | Alt skal være færdigt og klar til aflevering |
| 20. december | Officiel deadline |