Vejledermøde 27/9 2016

# Recap for Poul ejnar, vedrørende snak om sprint retrospective

Diagrammer er stadig vigtigt, men man skal ikke bruge for meget tid på at sidde og lave diagrammer.

Dialog omkring dem er vigtigt. Man skal heller ikke bare gå amok i kode.

Vekselvirkning ml kode og diagrammer er vigtig.

# Domænemodel

Tilføj søgning, kommentering og chat

Domænemodel er forstadie til ER-diagram – behøver dog ikke matche 100%

# Hvordan arbejder vi parallelt?

Overordnet opdeling, så der er en mand på hvert lag, men man må gerne overlappe. Der sker en naturlig specialisering.

Definer interfaces

Modelviewcontroller

Repository pattern

Brug mock med collection i stedet for database, indtil den er i stand.

# Serverløsning